Утверждаю

Председатель тендерной комиссии

Е. Салимов

10-января 2023 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АО «Народный Банк Казахстана» (далее-Банк) 27 января 2023 года проводит через систему электронных торгов открытый тендер по выбору подрядчика для выполнения работ по постутилизации здания (снос)  Атырауского областного филиала Банка.

Ведомость работ в приложении 1 к тендерной документации.

1. Место выполнения работ - г. Атырау, ул. К. Сатпаева, 4.

2. Сроки выполнения работ – не более трех месяцев или 90 календарных дней с момента заключения договора. Банком могут быть рассмотрены альтернативные сроки, предложенные поставщиком, при этом Банк оставляет за собой приоритетное право по указанию сроков.

3. Условия оплаты:

- Базовые условия - по факту выполненных работ;

- Другие альтернативные варианты – по предложению потенциального поставщика.

Оплата стоимости работ, согласно условиям договора, будет производиться перечислением денежных средств на счет подрядчика открытый в АО «Народный Банк Казахстана» на момент подписания договора либо на счет подрядчика, ранее открытый в АО «Народный Банк Казахстана».

В случае, если договором будет предусмотрено условие об осуществлении Банком предоплаты на сумму 150 000 000 тенге и выше, поставщик должен предоставить для Банка приемлемую банковскую гарантию возврата предоплаты, при этом Банк-гарант утверждается решением Правления Банка.

4. Срок действия тендерной заявки 90 календарных дней с даты проведения торгов на ЭТП.

5. Обязательные квалификационные требования:

- обладать профессиональной компетенцией и опытом работы не менее трех лет по оказанию подобного рода работ, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором подряда, (подтверждается документально путем приложения подтверждающих документов на ЭТП, предпочтительно с опытом демонтажных работ);

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора подряда;

- отсутствие судебных исков, претензий и Актов ненадлежащего оказания услуг со стороны АО «Народный Банк Казахстана» по ранее заключённым договорам;

- запрещается участие компаний, аффилированных (связанных) между собой в лоте;

- до внесения изменения в закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» предпочтительно предоставлять электронные акты выполненных работ (оказанных услуг). После внесения изменения предоставление электронных актов выполненных работ (оказанных услуг) обязательно;

- наличие действующей лицензии 2-й или 3-й категории на строительные работы (подтверждается документально путем приложения подтверждающих документов на ЭТП).

- наличие производственной базы в собственности, строительной техники для демонтажных работ в собственности или в аренде. Наличие в штате инженера по технике безопасности (подтверждается документально путем приложения подтверждающих документов на ЭТП).

- передача на исполнение субподрядчикам части работ производится только с письменного согласия Банка при этом объем передаваемых в субподряд работ не должен в совокупности превышать 50% стоимости всех подрядных работ;

- ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиками, привлекаемыми исполнителем для выполнения работ;

- все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с национальными стандартами РК по строительству, промышленной безопасности и электробезопасности;

- отсутствие претензий со стороны городских служб к строительной компании осуществляющий снос;

- строгое соблюдение Графика производства Работ, утвержденного Заказчиком;

- обязательный охват лота – 100%;

- потенциальный Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и тендерная комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

Техника безопасности и охрана окружающей среды:

ответственность за безопасность проведения работ несет Подрядчик;

при производстве ремонтно-монтажных работ должны соблюдаться требования СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться согласно требований Закона РК от 22.11.1996 г. «О Пожарной безопасности» и Постановления Правительства РК ГI 14 от 16.01.2009 г. «Общие требования к пожарной безопасности»;

электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться согласно требований Закона РК Г2 558-П от 09.07.2004 г. «Об электроэнергетике».

Примечание:

предварительный выезд и осмотр объекта для детального обследования обязателен, т.к. поставщик, объявленный победителем, в случае отказа от осмотра объекта, берет на себя риски увеличения объемов и удорожания стоимости работ за свой счет. Осмотр объекта производится не позднее 1 рабочего дня до окончания процедур торга.

Предпочтительные требования:

предоставление рекомендательных писем/отзывов;

наличие опыта работы с корпоративными клиентами.

6. Участник тендера несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а Банк и комиссия не отвечает и не несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов тендера.

7.   Язык тендерной заявки – русский, по желанию – государственный.

8. Тендерная документация выдается потенциальному поставщику (подрядчику) без взимания платы.

9. Обеспечение тендерной заявки – предоставляется перечислением на расчётный счёт АО «Народный Банк Казахстана» денежных средств в размере 1000 000 тенге (IBAN KZ146010005000000001, БИК HSBKKZKX, БИН 940140000385, КБе 14 в АО «Народный Банк Казахстана»). В счёте необходимо указать, на какие цели перечисляются средства: «Обеспечение тендерной заявки на участие в тендере по выбору подрядчика для выполнения работ по постутилизации здания (снос) Атырауского областного филиала Банка».

Обеспечение тендерной заявки, внесённое участниками тендера, возвращается потенциальному поставщику в следующих случаях:

- отклонение тендерной заявки, как не отвечающей требованиям тендерной документации;

- отзыва тендерной заявки до истечения окончательного срока приёма представления тендерных заявок;

- прекращения Банком тендерных процедур без определения победителя тендера;

- не признания потенциального поставщика победителем тендера;

- вступления в силу договора подряда, заключённого Банком с победителем тендера;

- окончания срока действия тендерной заявки.

Обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в десятидневный срок на основе письма предоставленного потенциальным поставщиком о возврате внесенного обеспечения с указанием реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

Обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и соответствующее обеспечение в случаях, если:

- участие в тендере прекращается по причине отзыва или несогласованного изменения тендерной заявки по истечении окончательного срока представления тендерной заявки;

- потенциальный поставщик не подписал договор о закупках, будучи определенным победителем тендера, в сроки, указанные в письменном уведомлении;

- потенциальные поставщики (подрядчики) подали заявки на тендер от аффилированных (связанных) компаний, проигнорировав уведомление о запрете на такое участие в тендерной документации.

Процедура проведения тендера:

- Регистрация потенциальных поставщиков на электронной тендерной площадке (ЭТП) «Halykgroup» (регистрация потенциального поставщика производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подачи регистрационных данных потенциальным поставщиком);

- Завершение регистрации и окончательный срок представления тендерных заявок до 9-00 часов  23 января  2023 года (за 4 рабочих дня до даты проведения торгов);

- Проведение технической экспертизы тендерных заявок и других соответствующих  экспертиз (3 рабочих дня). При необходимости срок проведения технической экспертизы будет продлён до 10-ти календарных дней. При этом начало проведения электронных торгов будет продлено на этот же срок;

- Допуск потенциальных поставщиков к участию в торгах;

- Проведение торгов – 27 января  2023 года., с 16-00 до 17-00 часов;

- Проведение очных переговоров и подведение комиссией/Руководством Банка итогов тендера.

- Рассмотрение результатов тендера Правлением Банка.

Критерии оценки тендерных заявок:

- Соответствие потенциального подрядчика обязательным и квалификационным требованиям тендерной документации;

- Соответствие тендерной заявки техническим требованиям тендерной документации;

- Предлагаемая цена и условия оплаты;

- Опыт работы потенциального подрядчика.

Комиссия вправе не раскрывать информацию, касающуюся рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальным поставщикам (подрядчикам) или любому другому лицу, официально не участвующему в рассмотрении, оценке и сопоставлении тендерных заявок.

Комиссия вправе отстранить от участия в процессе закупок потенциального поставщика (подрядчика), если он:

•	представил недостаточно полную и точную тендерную заявку, не дающую возможность комиссии произвести оценку тендерной заявки, или представил заведомо ложную информацию

по квалификационным требованиям, либо имеет замечания по исполнению договорных обязательств перед Банком в прошлом. Полнота и достоверность представляемой информации устанавливается в момент рассмотрения комиссией документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика (подрядчика) квалификационным требованиям;

•	состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок, в списке бездействующих налогоплательщиков/лжепредприятий, размещенных на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

•	в случае выявления участия в лоте аффилированных (связанных) потенциальных поставщиков (подрядчиков).

Комиссия вправе в ходе проведения тендерных процедур раскрывать участникам тендера информацию по ценовым предложениям других участников тендера.

Банк вправе отменить или отложить проведение тендера с письменным уведомлением потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, о его отмене или переносе с указанием новой даты проведения тендера.

Потенциальный поставщик имеет право изменять или отзывать свою заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

Потенциальный поставщик (подрядчик), по итогам проведенных очных переговоров на улучшение тендерных предложений обязуется предоставить секретарю тендерной комиссии подтверждение тендерного предложения, оформленное в соответствии с приложениями 2, 3 к тендерной документации, в срок, установленный комиссией. Подача заявки с иной, отличной от озвученной на переговорах ценой - запрещается.

В случае непредаставления потенциальным поставщиком (подрядчиком) подтверждения заявленного тендерного предложения в установленные комиссией сроки озвученное на переговорах предложение отклоняется комиссией от дальнейшего рассмотрения.

Срок заключения договора о закупках не может быть более 30 (тридцати) календарных дней со дня направления потенциальному поставщику уведомления о признании его тендерной заявки выигрышной и проекта договора о закупках.

Вопрос об определении победителя тендера будет рассмотрен Правлением Банка. Правление Банка вправе не утвердить результаты тендера, в связи с чем, тендер признается несостоявшимся. Правление Банка не обязано указывать участникам причины признания тендера несостоявшимся. По своему усмотрению Банк вправе провести новый тендер или определить иной способ закупки. В данном случае договор по итогам тендера заключаться не будет. При этом участникам тендера не будут возмещаться какие-либо суммы, за исключением возврата обеспечения тендерной заявки.

Если потенциальный поставщик (подрядчик), предложение которого принято Банком, не подписывает договор в установленные сроки или если заключенный договор расторгнут в связи с невыполнением потенциальным поставщиком (подрядчиком) своих обязательств, Банк вправе заключить договор со вторым по предпочтительности потенциальным поставщиком (подрядчиком) (участником тендера, ценовой экспертизы) либо признать тендер/торг несостоявшимся. Предложения такого участника в дальнейшем не будут приниматься к рассмотрению в течение 1 (одного) года с момента получения отказа/расторжения.

Перечень документов предоставляемых участниками в тендерной заявке до 9-00 часов 2023 года:

- бухгалтерский баланс за 2021 г., подписанный первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленный печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- копии деклараций за 2020-2021гг., по корпоративному подоходному налогу по форме 100.00 без приложений подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, скрепленные печатью потенциального поставщика (прикрепляются на ЭТП в закладке «Документы для налоговой службы»);

- предоставление актов выполненных работ за последние 3 года, не менее, чем по 3 объектам);

- действующая лицензия на строительные работы;

- подтверждение наличия производственной базы участника тендера (наличие офиса, базы на правах собственности либо в аренде (для юридического лица – копия договора аренды, копия документа купли-продажи, подтверждающего право на недвижимое имущество; либо иной документ, предусмотренный гражданским законодательством).

- письмо-гарантия о передаче на исполнение субподрядчикам части работ с письменного согласия Банка, при этом объем передаваемых в субподряд работ не должен в совокупности превышать 50% стоимости всех подрядных работ; о несении ответственности за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиками, привлекаемыми исполнителем для выполнения работ; о строгом соблюдении срока производства работ в заказе, утвержденного сторонами; о представлении по запросу Банка вместе с результатами работ документации, подтверждающей стоимость и количество применяемых при производстве работ материалов и конструкций, (стоимость фактически применяемых материалов не должна быть ниже стоимости, отраженной в сметной документации);

- перечень видов работ (приложение 1);

- письмо на возврат тендерного обеспечения (приложение 4 к тендерной документации);

- документы, подтверждающие внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет АО «Народный Банк Казахстана»);

- доверенность (если договор от имени юридического лица подписывается не первым руководителем).

Вышеуказанные документы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- документы должны быть отсканированы в цветном виде и хорошо читабельны;

- документы должны содержать все страницы, которые есть в документе (должны быть представлены в полном виде).

В случае необходимости тендерная комиссия может затребовать от потенциального поставщика дополнительные сведения, документы по любым вопросам, имеющим отношение к тендеру.

Место проведения электронных торгов - электронная тендерная площадка «Halykgroup», web-сайт www.e-tender.kz.

Дата и время проведения торгов –  27 января 2023 года, с 16-00 до 17-00 часов.

Валюта торгов – тенге.

Минимальный шаг торгов от общей суммы –  500 000 тенге.

В торгах потенциальными поставщиками должна быть указана общая стоимость за весь перечень работ.

В течение одного рабочего дня после завершения торгов, участниками должны быть предоставлены ценовые предложения на минимальную стоимость, предложенную по результатам электронных торгов, согласно приложениям 2 и 3 к тендерной документации, путем направления их секретарю тендерной комиссии на e-mail: tender@halykbank.kz.

При рассмотрении ценовых предложений тендерных заявок Банк оставляет за собой право вести переговоры с потенциальными поставщиками  по улучшению цены заявки, условий оплаты и сроков оказания услуг.

Справки по телефону: 7 (727) 2590793.

Контактные лица по технической спецификации:

проектный менеджер Департамента ресурсов Смолкин А.В. – 8 777 002 10 86;

главный менеджер Управления энергетики и строительства Куандыков О.А. – 8 701 777 95 85;

Контактные лица для осмотра объекта:

начальник АХО Атырауского ОФ Искалиева Н.М.- 8 701 992 01 67.

Секретарь тендерной комиссии –Еркелдесова Ш.Т., тел. 7 (727) 2590793.

Потенциальные поставщики – участники тендера могут обратиться в Департамент безопасности Банка по контактному телефону (727) 2596878 по вопросам нарушения процедуры проведения тендера или других замечаний.

Обжалование действий (бездействия) комиссии допускается на любом этапе проведения тендера, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подведения комиссией результатов тендера.

Приложение 1 к тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выбору подрядчика для выполнения работ по постутилизации здания (снос)  Атырауского областного филиала Банка

Предмет закупки:

Демонтажные работы (ДР) здания Атырауского ОФ в г. Атырау. – Снос/Постутилизация, согласно Заключений ТОО «ETK Group» - на демонтажные работы.

Здание 3-х этажное. Общая площадь здания - 2 466,6 м2;

Организовать выполнение демонтажных работ в соответствии с требованиями городских коммунальных и контролирующих служб.

Площадь застройки оградить забором и с воротами для въезда и выезда.

Организовать мойку колес выезжающих машин с отводом воды в септик.

Вывозить строительный мусор в специальный отведенный городской полигон.

Фундаменты – стаканного типа с фундаментными балками опирания.

Стены – кирпичные, толщина наружных стен – 640мм.

Внутренние стены – 120 мм.

Перекрытия – сборные ж/б плиты, толщина 220мм.

Колонны сечением (300х300) и ригели сечением (600х300) монолитные ж\б;

Кровля – кровельное покрытие – волнистый профилированные металлические листы (по типу металлочерепица).

Демонтаж зданий Банка осуществляется –  сносится здание 100% с демонтажем фундамента. Предварительно отключается/отрезается все городские инженерные сети в ближайших колодцах и ТП с согласия городских служб эксплуатации.

После завершения сноса здания оформляется Акт пост утилизации за подписью Заказчика, Подрядчика и Городских служб.

Место проведения работ: объект Банка, расположенный по адресу: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. К. Сатпаева, 4.

Ведомость объемов работ:

| Наименование работ | Ед. изм | Колличество |
| --- | --- | --- |
| Стены |  |
| Стены кирпичные. Разборка(Здание) | м3 | 1302,17984 |
| Перегородки |  |
| Стены кирпичные. Разборка(Здание) | м3 | 107,175 |
| Стены кирпичные. Разборка(Гараж) | м3 | 38,955 |
| Фасад |  |
| Демонтаж. Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя | м2 поверхности облицовки | 1668,136 |
| Демонтаж. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке фундаментов | м2 поверхности облицовки | 91,104 |
| Лестничные марши |  |
| Марши лестничные на одном косоуре. Разборка | м2 горизонтальной проекции | 9,3912 |
| Марши лестничные на двух косоурах. Разборка | м2 горизонтальной проекции | 30,63648 |
| Колонны, ригели, перекрытия |  |
| Демонтаж.Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т(здание) | шт. сборных конструкций | 112 |
| Демонтаж.Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т(гараж) | шт. сборных конструкций | 39 |
| Демонтаж.Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт. сборных конструкций | 138 |
| Демонтаж.Колонны прямоугольного сечения массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн более 0,7 м | шт. сборных конструкций | 40 |
| Демонтаж.Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 40 |
| Котельная,холодная пристройка, |  |
| Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов | м3 строительного объема | 37 |
| Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 8400 |
| Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 280 |
| Демонтаж встроенной ТП 10 кВа | шт. | 1 |
| Ограждение территории согласно чертежу приложение 6 | м/п | 238 |
| Ворота с калиткой (ширина 6м, 2 створки по 3м+1м калитка в воротах) | шт | 2 |

Приложение 2 к тендерной документации

##### Тендерное предложение

_____________________________________________________________________________

Наименование потенциального подрядчика________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование предмета тендера __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения договора:

1. Общая стоимость работ, в том числе НДС (цифрами и прописью)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Условия оплаты: _____________________________________________________________________________________

3. Сроки выполнения работ:

_____________________________________________________________________________________

4. Охват лота - 100%.

5. Срок действия тендерной заявки _______________________________________________

6. Сопутствующие услуги (означают любые вспомогательные или дополнительные услуги, подлежащие выполнению потенциальным подрядчиком) _______________________________

_____________________________________________________________________________________

7. Мы ознакомлены с условиями проекта договора и готовы подписать его в течение _____________________ календарных дней от даты уведомления о признании нашей тендерной заявки выигрышной (но не более 30 календарных дней).

Приложения:

Таблица цен (приложение 3);

Другие сведения (по инициативе Заказчика)

___________________                          ___________________

(должность)                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 3 к тендерной документации

# ТАБЛИЦА ЦЕН

тендерной заявки потенциального подрядчика

___________________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

| Наименование работ | Ед. изм | Объем | Стоимость в тенге с учетом НДС за 1 ед. | Общая стоимость в тенге с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены |
| Стены кирпичные. Разборка(Здание) | м3 | 1302,17984 |  |  |
| Перегородки |
| Стены кирпичные. Разборка(Здание) | м3 | 107,175 |  |  |
| Стены кирпичные. Разборка(Гараж) | м3 | 38,955 |  |  |
| Фасад |
| Демонтаж. Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя | м2 поверхности облицовки | 1668,136 |  |  |
| Демонтаж. Облицовка сплиттерной плиткой по сетке фундаментов | м2 поверхности облицовки | 91,104 |  |  |
| Лестничные марши |
| Марши лестничные на одном косоуре. Разборка | м2 горизонтальной проекции | 9,3912 |  |  |
| Марши лестничные на двух косоурах. Разборка | м2 горизонтальной проекции | 30,63648 |  |  |
| Колонны, ригели, перекрытия |
| Демонтаж.Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т(здание) | шт. сборных конструкций | 112 |  |  |
| Демонтаж.Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т(гараж) | шт. сборных конструкций | 39 |  |  |
| Демонтаж.Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт. сборных конструкций | 138 |  |  |
| Демонтаж.Колонны прямоугольного сечения массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн более 0,7 м | шт. сборных конструкций | 40 |  |  |
| Демонтаж.Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 40 |  |  |
| Котельная, холодная пристройка, |
| Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов | м3 строительного объема | 37 |  |  |
| Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 8400 |  |  |
| Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 280 |  |  |
| Демонтаж встроенной ТП 10 кВа | шт. | 1 |  |  |
| Ограждение территории согласно приложенному чертежу | м/п | 238 |  |  |
| Ворота с калиткой (ширина 6м, 2 створки по 3м+1м калитка в воротах) | шт | 2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Общая стоимость в тенге _______________, включает все расходы потенциального подрядчика на уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, командировочные расходы, НДС и другие налоги, платежи, сборы и расходы. Потенциальный подрядчик вправе указать другие расходы.

_______________ 					________________________

(Подпись)  					 	(Должность, фамилия, и.о.)

# М.П.

Приложение 4 к тендерной документации

Исх. №, дата

Тендерной комиссии

АО «Народный Банк Казахстана»

Республика Казахстан,

г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40

Письмо

на возврат обеспечения тендерной заявки

Настоящим письмом просим осуществить возврат денежных средств в размере ________________, перечисленных в качестве обеспечения тендерной заявки на участие в тендере _____________________________________________________________________________________

(наименование объекта и предмета тендера)

по платёжному поручению № _____ от _____________ года на следующие реквизиты:

(число, месяц, год)

_______________ (наименование юридического лица)

БИН/ИИН

ИИК

БИК

_____________ __________________________
(должность)        	                                                                        (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение 5 к тендерной документации

(ПРОЕКТ)

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ №______

АО «Народный Банк Казахстана», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местом нахождения по адресу: РК, г.Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, 40, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, с одной стороны,

и ТОО «___________________» в лице _________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», осуществляющим свою деятельность на основании Устава о государственной регистрации ТОО, с другой стороны.

Заказчик и Подрядчик совместно именуются в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Договор об оказании услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется качественно и своевременно выполнить снос (демонтаж) здания Банка, расположенного по адресу: г. Атырау, ул. К. Сатпаева, 4, и сдать результаты Работы Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненную Работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Требования Заказчика к Работе

2.1.	Качество Работы должны соответствовать требованиям СП РК 1.03-109-2016 «Организация и производство работ по демонтажу и сносу зданий и сооружений» и иным требованиям законодательства Республики Казахстан, требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода работам, а также соответствовать проекту производства работ и дефектной ведомости по сносу здания на земельном участке.

2.2. 	Подрядчик обязан строго выполнять все указания Заказчика по поводу выполнения Работ, согласно дефектной ведомости и плану демонтажа по Генплану, не противоречащие условиям настоящего Договора.

2.3. 	Подрядчик обязан немедленно информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указания Заказчика грозит безопасности выполняемой Работы.

2.4.  Подрядчик обязан строго соблюдать требования техники безопасности проводимой Работы, экологических, санитарных и противопожарных норм. Обеспечить электробезопасность на строительной площадке в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019-2017 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты».

  - В случае возникновения аварийной обстановки все работы должны быть немедленно приостановлены и рабочие из зоны разборки удалены, возобновление работ разрешается после выполнения мероприятий, исключающих опасность для рабочих.

3. Материальное обеспечение Работы и условия выполнения Работы

3.1.	Обязанности по обеспечению проведения Работ материалами, включая детали и конструкции, а также оборудованием и соответствующей техникой несет Подрядчик.

4. Цена Договора и порядок оплаты

4.1. 	общая сумма договора составляет _________ (__________ миллионов ______ тысяч) тенге с учетом налога на добавленную стоимость.

4.2.  Заказчик производит предоплату в размере процентов от суммы Договора в размере ____________ (_________ миллионов _________ тысяч), оставшаяся часть от суммы Договора в размере _______________ (_____________ миллионов __________ тысячи) подлежит оплате после завершения работ по Договору после подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных Работ.

5. Срок выполнения Работы

5.1. 	Подрядчик обязуется выполнить Работу в течение _______ (________) __________ cо дня заключения Сторонами Договора.

5.2. 	По окончании выполнения Работы Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности Работы к сдаче в течение 3 (три) рабочих дней.

6. Права и обязанности Сторон

6.1.	Заказчик вправе:

    - требовать своевременного и качественного выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора;

    - отказаться от приемки Работ в случае, если Работы выполнены с отступлениями от настоящего Договора;

    - в любое время иметь беспрепятственный доступ к Работе для проверки хода и качества выполняемых Работ;

    - при невыполнении либо ненадлежащем выполнении Работы Подрядчиком отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов, исключая те расходы, которые были понесены Подрядчиком в результате осуществления им Работы или ее части с недостатками, уведомив об этом Подрядчика за 3 (три) календарных дня, осуществлять контроль за ведением оперативного журнала производства Работ, выдаваемого Заказчиком Подрядчику перед началом Работ;

    - при невыполнении либо ненадлежащем выполнении Работы Подрядчиком отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов, исключая те расходы, которые были понесены Подрядчиком в результате

    - осуществления им Работы или ее части с недостатками, уведомив об этом Подрядчика за 3 (три) календарных дня;

    - в случае просрочки выполнения Подрядчиком Работы более чем на 10 (десять) и более календарных дней Заказчик вправе отказаться от Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов, исключая те расходы, которые были понесены им в результате выполнения Работы или ее части с недостатками, с предварительным письменным уведомлением Подрядчика в течение 5 (пять) рабочих дней.

6.2.   	Подрядчик вправе:

6.2.1. 	с письменного согласия Заказчика передать на исполнение субподрядчикам часть Работ, при этом объем передаваемых в субподряд Работ не должен в совокупности превышать ______ стоимости всех подрядных Работ, предусмотренных настоящим Договором;

6.2.2.  	требовать своевременной приемки и оплаты Работ.

6.3.		Заказчик обязан:

    - перед началом производства Работ передать Подрядчику объект, подлежащий сносу (демонтажу), с оформлением соответствующего акта и приложением проекта производства работ и дефектной ведомости по сносу здания;

    - принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы;

    - производить приемку выполненной Работы в соответствии с условиями раздела 7 настоящего Договора.

  - Подрядчик обязан:

6.4.1. Перед началом демонтажных работ выполнить работы по ограждению строительной    площадки и организации мойки колес машин.

6.4.1. 	обеспечить круглосуточную охрану Объекта, указанного в разделе 1 Договора, на весь период выполнения Работ и нести ответственность в случае необеспечения сохранности материалов, инструментов, оборудования либо иного имущества;

6.4.2. 	6.4.4.  	своевременно и качественно выполнять Работы;

6.4.3. 	информировать Заказчика о ходе выполнения Работ;

    - надлежащим образом осуществлять ведение оперативного журнала производства Работ, в котором фиксируются этапы Работ по датам, внесение изменений по видам работ с указанием фамилии и должности лица, внесшего изменения, замечания Заказчика и технического надзора, касающиеся хода и качества Работ, а также отметки об устранении этих замечаний;

    - при окончательной приемке выполненных работ передать Заказчику оперативный журнал производства Работ;

    - предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний о способе исполнения Работ;

2) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок;

    - нести риск удорожания Работ;

    - выполнять Работы в соответствии с требованиями пункта 2.1 Договора;

    - вести ежедневный оперативный журнал производства Работ от даты начала Работ до даты их завершения, в который должны вноситься все изменения по видам работ, замечания, касающиеся хода и качества Работ, а также отметки об их устранении;

    - строго соблюдать требования корпоративной идентификации зданий и помещений Банка;

    - выписать Заказчику счет-фактуру на стоимость выполненных Работ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

7. Порядок приема-передачи Работ

7.1. 	Сдача-приемка выполненных Работ производится Сторонами по Акту приема-передачи, выполненных работ. Заказчик подписывает в течение 5 (пять) рабочих дней с момента извещения Заказчика о готовности Работы, либо в этот же срок Заказчик должен предоставить письменный мотивированный отказ от подписания Акта приема-передачи.

7.2.  	Выявленные Заказчиком недостатки Работ должны быть без взимания дополнительной оплаты устранены с Заказчика устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня их обнаружения.

7.3. При наличии в представленных Работах существенных отступлений от требований настоящего Договора или иных существенных недостатков Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора и требовать возмещения убытков.

8. Ответственность Сторон

8.1. 	За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность согласно требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора.

8.2. Если Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими Работу, или с иными недостатками, которые делают ее непригодной для обычного использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:

(1) безвозмездного устранения недостатков Работы в разумный срок;

(2) соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

(3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.3. 	Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки Работы являются существенными и неустранимыми либо в установленный Заказчиком разумный срок обнаруженные недостатки не были устранены, Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в размере, предварительно согласованном Сторонами, о чем между Сторонами будет подписан соответствующий Акт о возмещении.

8.4.     Ответственность за безопасность проводимых Работ несет Подрядчик.

8.5.	С момента начала проведения Работы и до ее окончания Подрядчик несет ответственность за причинение в результате производства Работы вреда людям, а также имуществу Заказчика.

8.6.    Ответственность за санитарные требования при проведении демонтажных работ несет Подрядчик;

8.7.   При производстве демонтажных работ должны соблюдаться требования

СНиП РК 1.03-  05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

8.8.  Пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться      согласно требований Закона РК от 22.11.1996 г. «О Пожарной безопасности» и Постановления Правительства РК ГI 14 от 16.01.2009 г. «Общие требования к пожарной безопасности»;

8.9. Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться согласно требований Закона РК Г2 558-П от 09.07.2004 г. «Об электроэнергетике».

8.10. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере_0,2% от общей стоимости работы за каждый день просрочки.

8.11. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик уплачивает пеню в размере 0,2%_от общей стоимости Работы за каждый день просрочки.

8.12. 	Ответственность за безопасность проводимых Работ несет Подрядчик.

8.13.	С момента начала проведения Работы и до ее окончания Подрядчик несет ответственность за причинение в результате производства Работы вреда людям, а также имуществу Заказчика.

8.14.	За неисполнение пункта 8.2 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере двойной стоимости затрат по устранению Дефектов.

8.16.	 В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение которых не установлена настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% за каждый такой случай.

9. Распределение рисков

9.1.	Риск случайно наступившей невозможности исполнения Работы до ее сдачи несет Подрядчик.

9.2.	Риск случайного удорожания Работы несет Подрядчик.

## Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.	Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, включая, но не ограничиваясь: войны, беспорядки, забастовки, пожары, взрывы, наводнения и иные стихийные бедствия, независимо от места происшествия события, решения любого государственного органа, запрещающие выполнение Договора, и другие обстоятельства непреодолимой силы (далее – Форс-мажор), при условии, что обстоятельства Форс-мажора непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

10.2.	При возникновении обстоятельств Форс-мажора Сторона, чье выполнение каких-либо обязательств в соответствии с Договором оказалось невозможным в силу наступления обстоятельств Форс-мажора, должна незамедлительно (не позднее 3 (три) рабочих дней после наступления обстоятельств Форс-мажора) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и предпринять все возможные действия для того, чтобы снизить потери или ущерб в отношении другой Стороны и восстановить свою способность выполнять обязательства по Договору. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое не уведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора.

10.3.	Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 60 (шестьдесят) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае Стороны обязуются произвести окончательный взаиморасчет в течение 10 (десять) календарных дней со дня расторжения Договора по вышеуказанным обстоятельствам.

10.4.	В течение 3 (три) календарных дней со дня прекращения обстоятельств Форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств Форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

10.5.	Уведомление о начале и о прекращении обстоятельств Форс-мажора должно подтверждаться документом соответствующей компетентной организации. В случае, если обстоятельства Форс-мажора носят общеизвестный характер и широко освещаются в средствах массовой информации, то предоставление вышеуказанного документа не обязательно.

##### Конфиденциальность

11.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

11.2.	Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника, и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.3.	Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

11.4.	В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

- Порядок разрешения споров

12.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Договору или имеют к нему отношение, Стороны разрешают путем переговоров.

12.2.	В случае если Стороны не достигнут соглашения, то Стороны разрешают разногласия и споры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13. Заверения Сторон

Стороны заверяют друг друга в том, что:

13.1.	настоящий Договор и все его положения, будучи подписанными от имени Заказчика и Подрядчика, являются действительными, имеют обязательную силу;

13.2.	настоящий Договор и предусмотренные им права, обязанности и обязательства не нарушают и не приведут к нарушению обязательств Сторон по каким-либо иным договорам или соглашениям и соответствуют законодательству РК, в частности, Подрядчик обладает лицензией на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором;

13.3.	совершение Сторонами настоящего Договора, а также совершение любых других действий по настоящему Договору не противоречит и не будет в коллизии или противоречии к любому положению учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому договору или соглашению;

13.4.	будут оказывать друг другу разумное содействие в процессе исполнения настоящего Договора.

14. Заключительные положения

14.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

14.2.	Права и обязательства Сторон по Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.3.	Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами.

14.4.	Договор не может быть изменен или исправлен кроме как в случае, когда такие изменения по взаимной договоренности Сторон будут оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены их печатями.

14.5.	Договор может быть досрочно расторгнут только по взаимному соглашению Сторон (за исключением случаев одностороннего отказа от Договора, установленных условиями Договора) с проведением взаиморасчетов в течение 2 (два) рабочих дней со дня достижения Сторонами такой договоренности.

14.6.	Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) оригиналу Договора для каждой из Сторон.

15. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик: АО «Народный Банк Казахстана» | Подрядчик: |
| --- | --- |

| от Заказчика: | от Подрядчика: |
| --- | --- |
| ________________________/ м.п. | ___________________/ м.п. |

Приложение 6 к тендерной документации

# Footnotes

Указать только проводимый вид ремонта

Реквизиты Банка

Наименование, местонахождения, реквизиты контрагента